寿县县医院2020年独立感染病区建设项目绩效自评报告

考评类型:项目实施过程考评☑   项目完成结果考评□

项目名称   寿县县医院独立感染病区建设项目

项目单位         寿县县医院

主管部门         寿县卫健委

考评工作组：中介机构□  专家组□  考评组R

2021年 7 月 22日

| 项目负责人 |  | 汪雷 |  |  | 联系电话 | 0554-2766001 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 寿县新城区东津大道与大顺路交叉口 |  |  |  | 邮编 | 232200 |
| 项目起止时间 |  | 2020年1月1日至12月31日 |  |  |  |  |  |
| 计划投资额（万元） |  | 447.18 |  | 实际到位资金（万元） |  |  | 447.18 |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  |
| 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  |
| 区、县（市）财政 |  | 447.18 |  | 区、县（市）财政 |  |  | 447.18 |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  |
| 基 本 概 况 | 为满足我县传染病诊治及提升公共卫生应急处理能力，解决我县无独立规范感染病区问题，坚决打好新冠疫情防控战，根据2020年1月28日县政府第52次常务会议安排，建立寿县县医院独立感染病区。该项目地上三层地下一层，新建面积约7000㎡，含感染病门诊、负压病房等功能用房可以有效提升诸如非典、新冠肺炎等传染病疫情患者的救治能力降低病死率。 |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 绩 效 预 期 目 标 | 1.增加医疗卫生资源，提高寿县医疗卫生事业发展。2.满足寿县及周边居民医疗服务需求，提高居民生活质量。3.合理布局医疗机构，改善当地公共医疗卫生条件。4.提供就业岗位，增加就业机会。5.健全应急医疗事业发展，完善重大疫情防控体制机制。 |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 执 行 情 | - 项目执行情况 （一）资金投入情况分析 - 项目资金执行情况分析 2020年度寿县独立感染病区建设项目共收到县财政拨款资金447.17万元，寿县县医院独立感染病区项目财政资金实际支出447.17万元，执行率100﹪。 - 项目资金管理情况分析 强化专项资金项目管理，严格按照财政相关文件及工程项目进度等执行，实行专款专用。 （二）总体绩效目标完成情况分析 独立感染病区项目建成将取得良好的社会效益，将增加医疗卫生资源；提高寿县医疗卫生事业发展，满足居民医疗服务需求；健全应急医疗事业发展，完善重大疫情防控体制机制。独立感染病区项目虽尚在建设中，却提高了寿县医疗卫生资源的社会知晓度，营造良好的舆论氛围。 （三）绩效指标完成情况分析 因独立感染病区项目正在建设中，尚未产生具体绩效指标。 - 下一步改进措施 总结2020年度的支出情况，做好2021年的预算，使开支有序推进，资金得到有效使用，提高财政资金的预算执行率。同时督促项目开展实施进度，严格按照专项资金项目管理，实行专款专用；资金使用严格落实有关规章制度，使其合法性、合规性。 |  |  |  |  |  |  |
| 自 评 结 论 | 本次项目绩效评价为“良好”。本项目符合国家大力发展公共卫生的政策，符合寿县卫生事业“十三五”和远景规划中提出的实施相关重点工程的规划任务目标，符合寿县城市建设有关规定和城市规划要求。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目建成能够形成可持续的影响。 |  |  |  |  |  |  |
| 问 题 与 建 议 | 未发现问题 |  |  |  |  |  |  |
| 评 价 人 员 | 汪雷 |  |  |  |  |  |  |
|  | 张玉桥 |  |  |  |  |  |  |
|  | 戴群 |  |  |  |  |  |  |
|  | 孙政 |  |  |  |  |  |  |
|  | 常波 |  |  |  |  |  |  |
| 考评工作组组长： 张玉桥 2020年7月22日 项目单位负责人（签字并盖章）： 汪雷 2020年7月22日 |  |  |  |  |  |  |  |